
Sprint Retrospective

****

**Sprint Number:** 2

**Fecha de la reunión:**

06/10/2024

**Facilitador:** Felipe Godoy

**Participantes:**

Joaquín Espinoza

Brandon Leiva

Felipe Godoy

**1. Objetivo del Sprint**

* Implementación de base de datos, creación de back-en para posteriormente crear funciones .

**2. Resumen del Sprint**

* Durante este Sprint, se avanzó en la implementación de la base de datos, creando una interfaz intuitiva para poder crear y modificar el perfil de usuario, implementando el login para que el usuario pueda ingresar correctamente y cerrar una sesión activa..

**3. Análisis de la Retrospectiva**

**3.1. ¿Qué salió bien?**

• **Puntos positivos:**

* Se definió la estructura de la base de datos y se implementó de manera correcta.
* Buena coordinación de equipo, desarrollando el diseño back-end.
* Los CRUD quedaron funcionales y operativos para los usuarios.

**3.2. ¿Qué no salió tan bien?**

• **Áreas de mejora:**

* Coordinar bien los tiempos, se pudo mejorar ya que en el Burn Down Chart quedamos debiendo puntos.
* Mejor orden en las creaciones de carpetas.

**3.3. ¿Qué podemos mejorar?**

• **Acciones de mejora:**

* **Mejorar el tiempo:** Crear un margen de tiempo específico.
* **Roles específicos:** Asignar roles para el desarrollo del proyecto.

**4. Compromisos para el próximo Sprint**

Crear la vista del administrador, que pueda crear, modificar y eliminar una materia.