
Sprint Retrospective

****

**Sprint Number:** 3

**Fecha de la reunión:**

06/10/2024

**Facilitador:** Felipe Godoy

**Participantes:**

Joaquín Espinoza

Brandon Leiva

Felipe Godoy

**1. Objetivo del Sprint**

* Acceso administrativo, poder crear materia y visualizar permisos.

**2. Resumen del Sprint**

* Durante este Sprint, se avanzó en lograr funcionalidades importantes del sistema, diseñando la interfaz para que un usuario pueda visualizar sus materias, cursos y lecciones. Por otra parte, la creación de un modo Ranked para el usuario.

**3. Análisis de la Retrospectiva**

**3.1. ¿Qué salió bien?**

• **Puntos positivos:**

* Se logró la misión que teníamos con el equipo, creando una interfaz intuitiva para el administrador, pudiendo modificar sus cursos.
* Hubo un excelente ambiente, motivación y compromiso como equipo.

**3.2. ¿Qué no salió tan bien?**

• **Áreas de mejora:**

* Algunos problemas con la conexión de algunas funcionalidades con la base de datos. Sin embargo se logró el objetivo planteado.
* Gestión en el tiempo de desarrollo.

**3.3. ¿Qué podemos mejorar?**

• **Acciones de mejora:**

* **Interfaz:** Realizar mejoras e ir actualizando una interfaz más avanzada.
* **Gestión de tiempo:** Dedicar más tiempo al diseño, y no postergar el desarrollo.

**4. Compromisos para el próximo Sprint**

Desarrollar una interfaz, donde el usuario pueda cursar un curso, obteniendo puntos con sus lecciones.